**Справка**

**по итогам проверки готовности общеобразовательных организаций**

 **г. Грозного к новому 2018 – 2019 учебному году**

 В соответствии с планом работы Департамента образования г. Грозного на 2018 год, в целях изучения деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного по подготовке школ к новому 2018 – 2019 учебному году специалистами Департамента образования Мэрии г. Грозного совместно с руководителями МБОУ СОШ № 15 (Ахметханов М.С.), СОШ № 26 (Ибрагимова Л.В.), СОШ № 48 (Ражапов М.Ш), СОШ № 106 (Арсанукаева М.М.-Х) и заместителями по АХЧ СОШ № 11 (Ханкаров Б.Р.), СОШ № 26 (Мажаев З.А.), СОШ № 48 (Сахилаев Р.В.), СОШ № 106 (Джабраилов С.– С.Л.) проведена проверка готовности общеобразовательных организаций города к новому учебному году.

 Членами комиссии рассматривались следующие вопросы:

- состояние школы, школьного двора и прилегающей территории;

- состояние других сооружений на территории школы;

- состояние классных кабинетов;

- состояние коридоров и фойе;

- состояние других помещений (состояние противопожарной безопасности, отопительной системы);

- антитеррористическая безопасность;

- нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования;

- реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о;

- наличие нормативно – правовых документов.

 На начало 2018 – 2019 учебного года в г. Грозном функционируют 53 общеобразовательные организации. Во всех школах г. Грозного проводится текущий ремонт.

В ходе проверки комиссия установила, что общее состояние школ, школьных дворов и прилегающих к ним территорий находятся в удовлетворительном состоянии. Территория образовательных организаций ограждена забором, благоустроена и озеленена, осуществлен покос травы.

 На спортивных площадках спортсооружения обновлены. Газопровод покрашен краской желтого цвета. Тепломагистрали изолированы оцинкованным теплоизоляционным покрытием.

Здания школ побелены, частично заменен сайдинг Состояние коридоров и фойе приведены в соответствие, т.е. покрашены, побелены, заменено половое покрытие.

 Во всех классах проведен необходимый косметический ремонт. Учебные кабинеты озеленены, оформлены, обеспечены современной ученической мебелью в соответствии с ростовыми нормами и готовы к осуществлению образовательного процесса. Уровень освещенности, санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. Двери, дверные ручки, замки заменены.

Медицинские кабинеты оборудованы кушетками, столами, ростомерами, ширмами. Для хранения медикаментов имеются специальные шкафы. Компьютерные классы во всех школах после ремонта оборудованы.

В хорошем состоянии находятся пищеблоки и подсобные помещения для хранения продуктов. Мебель в столовых расставлена.

В ходе инспекции проверено санитарно-техническое состояние помещений для занятий физической культурой, а также спортивное оборудование и инвентарь. Спортзалы выкрашены в светлые тона, полы покрашены, потолки побелены эмульсионной краской.

Внешние санузлы покрашены и побелены. Внутренние санузлы функционируют.

В течение весенне-летнего периода проведена большая работа по приведению объектов образования в пожаробезопасное состояние. Учреждения образования оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями с системой речевого оповещения о пожаре, средствами

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара,

первичными средствами пожаротушения. Передача сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны переведена в автоматический режим и осуществляется без участия работников организации, установлена система наружного видеонаблюдения.

Здания общеобразовательных организаций оборудованы системами централизованного отопления, установлены ограждения отопительных приборов. Все объекты оборудованы системами водоснабжения, канализациями и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям.

Во всех школах г. Грозного имеется инструкция по антитеррористической безопасности, наглядная агитация и номера телефонов спецслужб. Подвальные помещения находятся в удовлетворительном состоянии, не захломлены.

 Во всех школах, охваченных проверкой, имеются необходимые нормативно – правовые документы по ведению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о и введению ФГОС СОО.

 Руководители общеобразовательных организаций в ходе проверки показали следующие вакансии:

СОШ № 7 – физическая культура -27яасов;

СОШ № 35 – русский язык – 18часов, английский язык – 18часов, история – 18 часов, начальные классы – 18 часов;

СОШ № 37 – физика – 28 часов;

СОШ № 38 – математика – 18 часов;

СОШ № 39 – учитель английского языка – 30 часов, педагог – психолог;

СОШ № 44 - математика – 76 часов (5 – 7 класс), физика – 28 часов;

СОШ № 61 – математика – 25 часов;

СОШ № 65 – физика – 18 часов,

 Вместе с тем, выявлены и отмечены замечания руководителям общеобразовательных организаций г. Грозного:

 - в гимназии № 4 требуется ремонт сайдинга с тыльной стороны здания, требуется замена стеклопакета в спортивном зале (1окно) во внутренних санузлах ведется текущий ремонт;

 - СОШ № 49 требуется ремонт забора, на спортплощадке требуется покос травы, в спортзале требуется замена стеклопакета (5 окон)

В СОШ № 8 не завершена побелка и покраска фасада здания, требуется замена ученической мебели и учительских столов, линолеума в ряде классов, не хватает шкафов в классах, частичная замена перегоревших лампочек в классах и коридорах, необходим частичный ремонт пола, не отремонтированы краники и частично освещение внутри санузлов. На первом этаже необходимо заправить огнетушители, привести в порядок подвальные помещения.

В СОШ № 14 не сделан ремонт фасада здания школы, цоколя, ограда, санузлов, спортплощадки. Не произведены покраска газопровода, покос травы. Не завершены ремонтные работы внутренних санузлов, лестничных проемов, столовой, половых покрытий. Не подготовлена нормативно-правовая документация по введению ФГОС среднего общего образования и по реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС у/о.

В СОШ № 64 не завершен ремонт цоколя здания, покраска ограды, газопровода, спортплощадки, частичный покос травы необходим, внутренних санузлов. Необходимы замена 5 дверных ручек, ремонт электроосвещения, замена лампочек в санузлах. Также необходима ревизия технических средств противопожарной безопасности, пожарной сигнализации, водоснабжения, состояние отопительной системы в подвальных помещениях. Захламлены подвальные помещения. Не подготовлена нормативно-правовая документация по введению ФГОС среднего общего образования и по реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС у/о.
 В гимназии № 3 необходимо частично доработать цоколь, докрасить складское помещение и газопровод, требуется покос травы. Требуется ремонт ученической мебели, частичный ремонт дверей классных комнат, электроосвещения, половых покрытий, внутренних санузлов. Необходимы замена половой плитки, покраска пола в актовом зале, завершить ремонтные работы в спортзале в коридорах, внутренних санузлах, в столовой, в актовом зале, очистка подвальных помещений.

В СОШ № 6 покрасть цоколь здания и спортинвентарь на спортивной площадке;

В СОШ № 35 необходима частичная замена перегоревших лампочек в классах и санузлах;

В СОШ № 50 покрасить цоколь здания и задний фасад школы, заменить крышки световых приянков;

В СОШ № 63 покрасить цоколь ограды, в медкабинете и в актовом зале частично заменить электролампочки;

В СОШ № 9 осуществить покос травы и покрасить ограду;

В СОШ № 57 покрасить ограду и газопровод;

В СОШ № 29 покрасить ограду, газопровод, водосточные трубы, провести изоляцию тепломагистрали теплоизаляционным оцинкованным покрытием, провести частичный ремонт полов, не подготовлена нормативно-правовая документация по введению ФГОС среднего общего образования и по реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС у/о.

В СОШ № 23 осуществить покос травы, покрасить водопровод, водосточные трубы, обновить фасад здания, привести в соответствие цоколь; не подготовлена нормативно-правовая документация по введению ФГОС среднего общего образования и по реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС у/о.

Во всех общеобразовательных организациях паспорта антитеррористической безопасности находятся в стадии доработки.

 Проведенная проверка позволила своевременно и качественно провести приемку образовательных организаций к новому 2018– 2019 учебному году. Таким образом, из 53 общеобразовательных организаций к 15 августа 2018 года было принято 52 школы. СОШ № 10 находится в стадии завершения.

Рекомендации:

 1. Руководителям образовательных учреждений принять меры

по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки;

2. Руководителям СОШ №№ 23, 29 провести в соответствие нормативно-правовую документацию по введению ФГОС среднего общего образования и по реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС у/о.

**Информация**

**о готовности общеобразовательных организаций г. Грозного к новому**

**2018 -2019 учебному году**

 В соответствии с планом работы Департамента образования г. Грозного на 2018 год, в целях изучения деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного по подготовке школ к новому 2018 – 2019 учебному году с 08 по 09 августа специалистами Департамента образования Мэрии г. Грозного совместно с руководителями общеобразовательных организаций СОШ № 15 (Ахметханов М.С.), СОШ № 26 (Ибрагимова Л.В.), СОШ № 48 (Ражапов М.Ш), СОШ № 106 (Арсанукаева М.М.-Х) была проведена проверка готовности общеобразовательных организаций города к новому учебному году.

Проверкой были охвачены следующие вопросы:

- состояние школы, школьного двора и прилегающей территории;

- состояние других сооружений на территории школы;

- состояние классных кабинетов;

- состояние коридоров и фойе;

- состояние других помещений (состояние противопожарной безопасности, отопительной системы);

- антитеррористическая безопасность;

- нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования;

- реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о;

- наличие нормативно – правовых документов.

 В ходе проверки было выявлено, что общее состояние школ, школьных дворов и прилегающих к ним территорий находятся в удовлетворительном состоянии.

 В классных кабинетах проведен необходимый косметический ремонт. Эстетическое оформление классов на должном уровне, Все учебные кабинеты обеспечены современной ученической мебелью в соответствии с ростовыми нормами и готовы к осуществлению образовательного процесса.

Санитарно-техническое состояние помещений для занятий физической культурой, а также спортивное оборудование и инвентарь находятся в удовлетворительном состоянии

 В течение весенне-летнего периода проведена большая работа по приведению объектов образования в пожаробезопасное состояние. Учреждения образования оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями с системой речевого оповещения о пожаре, средствами

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара,

первичными средствами пожаротушения. Передача сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны переведена в автоматический режим и осуществляется без участия работников организации, установлена система наружного видеонаблюдения.

Здания общеобразовательных организаций оборудованы системами централизованного отопления, установлены ограждения отопительных приборов. Все объекты оборудованы системами водоснабжения, канализациями и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям.

Во всех школах г. Грозного имеется инструкция по антитеррористической безопасности, наглядная агитация и номера телефонов спецслужб.

 Проведенная подготовительная работа позволила своевременно и качественно провести приемку образовательных организаций к новому 2018– 2019 учебному году. Таким образом, из 53 общеобразовательных организаций к 10 августа 2018 года было принято 52 школы.

Готовы к открытию СОШ № 24 на 480 мест (ул. Красная Турбина, 25), коррекционная школа на 120 мест (ул. Алтайская) и СОШ № 48 на 720 мест (ул. Кутузова,11)

 На стадии завершения строительные работы в СОШ № 10 на 720 мест (г-к Маяковского,73а).